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CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA
d.o.o.


Uvod


CEKOM NI NG je pravni subjekt koji je osnovan radi poticanja gospodarskog razvoja putem primjene istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija u poslovnom sektoru.
Glavni cilj CEKOM-a je povećati konkurentnost poslovnog sektora kroz ulaganja u
istraživanje i razvoj, te povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj.
Poslovi i zadaci u 2020.godini usmjereni su na projekt CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJESTVO NOVA GRADIŠKA te doprinose ostvarenju misije i ciljeva ovog strateškog istraživačko razvojnog projekta.
Tijekom 2020. godine posebni naglasak će biti stavljen na uspješnu evaluaciju i početak provedbe projekta CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA.
Planiran ukupan implementacijski period CEKOM-a je 54 mjeseca s tim da investicijska faza traje 18 mjeseci a operativna faza 36 mjeseci. S obzirom na tijek evaluacije, predviđa se da će razdoblje provedbe projekta trajati do kraja 2023.godine. Tijekom investicijske faze plaće projektnog tima nisu prihvatljiv trošak sufinanciranja EU sredstvima, te je navedeni trošak prijavitelja.
Ključne aktivnosti u Investicijskoj fazi projekta uključuju: izvođenje građevinskih radova (okvirna vrijednost 42,5 mil kn), nabava opreme i usluga (okvirna vrijednost 28,5 mil kn), unapređenje regionalne i međunarodne suradnje; uspostavu tehničke strukture CEKOM-a, te edukaciju zaposlenika CEKOM-a (6 djelatnika).
Ključne aktivnosti u operativnoj fazi projekta uključuju provođenje sedam kolaborativnih RDI projekata u ciljanim TPP
· industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj,
· izradu pet studija izvedivosti za poduzetnike (okvirna vrijednost oko 28,5 mil kn),
· pružanje RDI usluga i edukacijskih programa u području naprednog inženjerstva,
· razvoj novih proizvoda i usluga, transfer tehnologije i komercijalizacije inovacija,
· ispitivanje kvalitete i certificiranje,
· upravljanje intelektualnim vlasništvom,
· najam prostora i opreme, te aktivnosti upravljanja projektom i aktivnosti vidljivosti i komunikacije.


PLAN RADA ZA 2020. godinu

U skladu sa strategijom poslovanja Društva ključne i prioritetne aktivnosti u 2020.g. su usmjerene na evaluaciju i početak provedbe projekta Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška.
Planirane aktivnosti vezano uz pripremu projektnog prijedloga i početak provedbe tijekom 2020. godine uključuju:
· Izradu projektne dokumentacije za poslovnu infrastrukturu (poslovne građevine) i opremu te provedba projekta CEKOM,
· Dostavu mogućih pojašnjenja i dodatne dokumentacije za potrebe evaluacije projekta,
· Objava javne nabave za odabir poslovnog subjekta za provedbu javne nabave,
· Objava javne nabave za promidžbu i vidljivost,
· Preprojektiranje građevine, objava javne nabave za izgradnju građevine i stručni
nadzor gradnje,
· Objava javne nabave za nabavu opreme.
Kao novo osnovana organizacija Društvo u trenutku prijave nema zaposlenih, niti razvojno istraživačku opremu. U pripremnoj fazi ovog projekta društvo se uvelike oslanja na ljudske, materijalne i financijske kapacitete Grada Nova Gradiška i IPNG d.o.o., kao Osnivača i Partnera. S početkom provedbe projekta potrebno je oformiti projektni tim od 3 člana, zaposlenika CEKOM-a, čiji trošak plaće predstavlja vlastiti trošak prijavitelja.

Financijski izračun za potrebe realizacije projekta biti će donesen sukladno potpisivanju Odluke o financiranju projektnog prijedloga Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška.


CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA d.o.o.



FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

Tablica 1.: Projekcija poslovnih prihoda CEKOM u 2020.godini

	
	
	sij
	velj
	ožu
	tra
	svi
	lip
	srp
	kol
	ruj
	lis
	stu
	pro
	ukupno

	CEKOM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Prihodi od usluga
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dotacije/subvencije
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.000,00
	455.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500.000,00

	2.1.
	Grad Nova Gradiška
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.000,00
	455.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500.000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.000,00
	455.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500.000,00





Tablica 2.: Planirani troškovi poslovanja CEKOM u 2020.godini

	
	
	sij
	velj
	ožu
	tra
	svi
	lip
	srp
	kol
	ruj
	lis
	stu
	pro
	ukupno

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Materijalni troškovi
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.000,00
	0,00
	0,00
	25.000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Troškovi usluga
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.500,00
	70.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	99.500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ostali troškovi poslovanja
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.610,00
	14.610,00
	14.610,00
	14.610,00
	14.610,00
	14.610,00
	87.660,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Troškovi za osoblje
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.607,76
	36.715,22
	39.851,44
	39.851,44
	39.851,44
	50.352,97
	50.352,97
	271.583,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno
	
	
	
	
	
	14.607,76
	51.325,22
	54.461,44
	63.961,44
	149.461,44
	74.963,97
	74.963,97
	483.745,24
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PROJICIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2020. GODINU

	
	Plan 2020.

	
	

	A. POSLOVNI PRIHODI
	500.000,00

	
	

	Prihodi od prodaje
	0,00

	Prihodi od subvencija i dotacija
	500.000,00

	Grad Nova Gradiška
	500.000,00

	B. POSLOVNI RASHODI
	483.745,24

	
	

	1. Materijalni troškovi
	25.000,00

	2. Troškovi usluga
	99.500,00

	3. Ostali troškovi poslovanja
	87.660,00

	4. Troškovi osoblja
	271.583,24

	
	

	C. FINANCIJSKI PRIHODI
	0,00

	
	

	D. FINANCIJSKI RASHODI
	0,00

	
	

	E. IZVANREDNI PRIHODI
	0,00

	
	

	F. IZVANREDNI RASHODI
	0,00

	
	

	UKUPNI PRIHOD
	500.000,00

	
	

	UKUPNI RASHOD
	483.745,24

	
	

	DOBIT prije oporezivanja
	16.254,76*

	
POREZ**
	
1.950,57

	DOBIT nakon oporezivanja
	14.304,19
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IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA PROJEKTA

17. kolovoza poslan je Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 1., te je za isti 04. rujna došlo odobrenje istog. Zahtjev za nadoknadom sredstava obuhvatio je izvještajno razdoblje od 04. svibnja 2020. – 04. kolovoza 2020. godine. U tom  razdoblju provodile su se aktivnosti planiranja i pripreme aktivnosti Promidžba i vidljivost, pregledavala se i ažurirala građevinska dokumentacija, posebice troškovničkog dijela, s obzirom na promjenu cijena na tržištu građevinskog materijala u odnosu na 2017. godinu kada je projekt napisan, a sa svrhom što kvalitetnije pripreme dokumentacije za postupak objave javne nabave za izgradnju istraživačke infrastrukture. Javnost je putem medija informirana o potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početku provedbe projekta te o planiranim aktivnostima, ciljevima i rezultatima u sklopu provedbe projekta.
28. srpnja objavljena je javna nabava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu EOJN RH) objavio Dokumentaciju o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Usluga pripreme i provedbe postupaka javne nabave. 07. kolovoza Projekt jednako razvoj uložio je žalbu, te je 12. kolovoza 2020. godine odgovoreno na žalbu.


ZAKLJUČAK

Definirani ciljevi poslovanja u 2020. godini u potpunosti su usklađeni i proizlaze iz definiranih strateških i financijskih planova razvoja društva Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška, te razvojnih planova Grada Nova Gradiška.

Iz Plana je vidljivo da su aktivnosti Društva usmjerene na poslove i aktivnosti izrade projektne dokumentacije za poslovnu infrastrukturu (poslovne građevine) i provedbu projekta Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška.

Navedeni plan ukazuje da je u 2020.godini osiguran rast i razvoj, te likvidnost i profitabilnost Društva.





Direktor


Adam Đanić, univ.spec.oec.

	[bookmark: Sheet1]Plaće - projektni tim
	jed. Iznos
	broj mj.
	ukupno

	Projekt menadžer
	23.856,87
	6,00
	139.075,28

	Projektni koordinator
	18.633,67
	6,00
	111.802,02

	Projektni administrator
	10.352,97
	2,00
	20.705,94

	Ukupno plaće
	52.843,51
	
	271.583,24

	
	
	
	

	Izrada natječajne dokumentacije za objavu
javne nabave
	10.000,00
	1,00
	10.000,00

	Trošak objave javne nabava
	1.800,00
	5,00
	9.000,00

	Troškovi službenog automobila - leasing
	1.560,00
	6,00
	9.360,00

	Troškovi goriva i cestarine
	1.000,00
	6,00
	6.000,00

	Uredski materijal
	1.000,00
	6,00
	6.000,00

	Telefon i Internet
	400,00
	6,00
	2.400,00

	Poštarina
	250,00
	6,00
	1.000,00

	Zaštita na radu
	500,00
	6,00
	3.000,00

	Osiguranje
	16.000,00
	1,00
	16.000,00

	Promidžba i vidljivost
	30.000,00
	1,00
	30.000,00

	Reprezentacija
	6.000,00
	1,00
	6.000,00

	Bankarski troškovi
	400,00
	6,00
	2.400,00

	Knjigovodstvene usluge
	1.000,00
	6,00
	6.000,00

	Naknada za činidbenu garanciju
	30.000,00
	1,00
	30.000,00

	Ukupno
	99.910,00
	
	137.160,00

	
	
	
	

	Opremanje prostora i namještaj
	20.000,00
	1,00
	20.000,00

	ICT oprema
	5.000,00
	1,00
	5.000,00

	Ukupno
	25.000,00
	
	25.000,00

	
	
	
	

	Preprojektiranje i optimizacija troškovnika
	50.000,00
	1,00
	50.000,00

	
	
	
	

	UKUPNO
	
	
	483.743,24



