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CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA
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Uvod


CEKOM NI NG je pravni subjekt koji je osnovan radi poticanja gospodarskog razvoja putem primjene istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija u poslovnom sektoru.
Glavni cilj CEKOM-a je povećati konkurentnost poslovnog sektora kroz ulaganja u istraživanje i razvoj, te povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj.
Planiran ukupan implementacijski period CEKOM-a je 54 mjeseca s tim da investicijska faza traje 18 mjeseci a operativna faza 36 mjeseci. S obzirom na tijek evaluacije, predviđa se da će razdoblje provedbe projekta trajati do kraja 2023.godine. Tijekom investicijske faze plaće projektnog tima nisu prihvatljiv trošak sufinanciranja EU sredstvima, te je navedeni trošak prijavitelja.
Ključne aktivnosti u Investicijskoj fazi projekta uključuju: izvođenje građevinskih radova (okvirna vrijednost 42,5 mil kn), nabava opreme i usluga (okvirna vrijednost 28,5 mil kn), unapređenje regionalne i međunarodne suradnje; uspostavu tehničke strukture CEKOM-a, te edukaciju zaposlenika CEKOM-a (6 djelatnika).
Ključne aktivnosti u operativnoj fazi projekta uključuju provođenje sedam kolaborativnih RDI projekata u ciljanim TPP
· industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj,
· izradu pet studija izvedivosti za poduzetnike (okvirna vrijednost oko 28,5 mil kn),
· pružanje RDI usluga i edukacijskih programa u području naprednog inženjerstva,
· razvoj novih proizvoda i usluga, transfer tehnologije i komercijalizacije inovacija,
· ispitivanje kvalitete i certificiranje,
· upravljanje intelektualnim vlasništvom,
· najam prostora i opreme, te aktivnosti upravljanja projektom i aktivnosti vidljivosti i komunikacije.

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2021.

U skladu sa strategijom poslovanja Društva ključne i prioritetne aktivnosti u 2021.g. su usmjerene na početak provedbe projekta Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška.
U 2021. godini nije planirana nabava dugotrajne imovine, planirana je objava javne nabave za izgradnju poslovne građevine. Ulaganje u izgradnju planirano je prema financijskom i dinamičkom planu nabave.


















U Novoj Gradiški, 21.12.2020. godine






Direktor


Adam Đanić, univ.spec.oec.
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